Para la planificacion del proyecto hemos decidido dividirlo en las siguientes fases

Fase 1: Diseño y preparación (1 semana)

Facu: Investigación sobre las mejores prácticas de recolección de datos y elaboración de un plan de recolección de datos.
Renzo: Investigación sobre las bibliotecas de Python más adecuadas para analizar los datos recolectados y preparar un plan para el análisis de datos.
Agus: Investigación sobre los relojes inteligentes y su integración con Python.
Augusto: Investigación sobre los posibles riesgos de privacidad y seguridad asociados con la recolección de datos y elaboración de un plan de privacidad y seguridad.
Pedro: Investigación sobre las herramientas de visualización de datos disponibles en Python.

Fase 2: Implementación del proceso de recolección de datos (3 semanas)

Facu: Implementación del plan de recolección de datos utilizando Python y el Samsung Galaxy Watch, y la creación de una base de datos para almacenar los datos.
Renzo: Análisis de los datos recopilados utilizando las bibliotecas de Python seleccionadas, y preparación de una visualización preliminar de los datos.
Agus: Configuración de los relojes inteligentes para asegurar una recopilación de datos confiable y precisa, y monitoreo del proceso de recolección de datos.
Augusto: Implementación de las medidas de privacidad y seguridad para proteger los datos personales de los empleados.
Pedro: Preparación de gráficos y visualizaciones de los datos recopilados para presentar los resultados preliminares a los demás miembros del equipo.

Fase 3: Análisis y presentación de los resultados preliminares (2 semanas)

Facu: Análisis detallado de los datos y preparación de un informe preliminar de los resultados.
Renzo: Preparación de visualizaciones avanzadas y gráficos que muestren patrones y tendencias en los datos recopilados.
Agus: Revisión de los datos recopilados y análisis de los resultados preliminares para identificar posibles mejoras en el proceso de recolección de datos.
Augusto: Preparación de un informe sobre las medidas de privacidad y seguridad implementadas, y evaluación de posibles mejoras.
Pedro: Preparación de una presentación para comunicar los resultados preliminares a la dirección de la empresa.

Fase 4: Implementación de mejoras y análisis final (3 semanas)

Facu: Implementación de las mejoras identificadas durante la fase anterior y análisis de los datos actualizados.
Renzo: Análisis final de los datos y preparación de visualizaciones avanzadas para ilustrar las tendencias y patrones identificados.
Agus: Evaluación de las mejoras implementadas y preparación de un informe final sobre el proceso de recolección de datos.
Augusto: Evaluación de las medidas de privacidad y seguridad implementadas y preparación de un informe final sobre la privacidad y seguridad de los datos personales de los empleados.
Pedro: Preparación de una presentación final para comunicar los resultados finales y las recomendaciones a la dirección de la empresa.

Estos serian los roles dentro del proyecto
Facu:
Encargado de la recolección de datos de los empleados y su almacenamiento en la base de datos utilizando Python y la API del Samsung Galaxy Watch.

Renzo:
Encargado del análisis estadístico de los datos recopilados utilizando técnicas como análisis descriptivo, análisis de correlación y análisis de regresión.

Agus:
Encargado de la implementación de medidas de privacidad para cumplir con las políticas de protección de datos personales en Argentina.

Augusto:
Encargado de la implementación de modelos de aprendizaje automático para el análisis de los datos recopilados.

Pedro:
Encargado de la presentación y divulgación de los resultados y conclusiones del proyecto.